Приложение 1

к Постановлению администрации Лежневского муниципального района

от _____________________№________

ПЛАН

мероприятий по подготовке и утверждению

внесения изменений в генеральный  план и правила землепользования и застройки Лежневского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правил землепользования и застройки (постановление администрации с приложениями) | апрель 2018г | Глава Лежневского муниципального района |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии Решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки | Не позднее чем через 10 дней с даты принятия настоящего постановления | Глава Лежневского муниципального района |
| 3 | Подготовка и утверждение задания на разработку проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки | апрель - май 2018г | комиссия |
| 4 | Заключение договора (контракта) на разработку проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки с проектной организацией в соответствии с действующим законодательством | апрель - май 2018г | Глава Лежневского муниципального района |
| 5 | Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки | май-июнь 2018г | Проектная организация |
| 6 | Проверка проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки. При необходимости – их доработка | май-июнь 2018г | Комиссия. проектная организация |
| 7 | Проверка проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, представленного комиссией, главой Лежневского городского поселения на соответствие действующего законодательства | май-июнь 2018г | Глава Лежневского городского поселения |
| 8 | Размещение проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | июнь 2018г. | Глава Лежневского муниципального района |
| 9 | Направление проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки на согласование в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ (в соответствии с п.3 ч.2 ст.25 Градостроительного кодекса РФ) | июнь 2018г | Глава Лежневского муниципального района |
| 10 | Опубликование проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки в порядке, предусмотренным для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Лежневского городского поселения | июнь 2018г | Глава Лежневского муниципального района |
| 11 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки | Не позднее 10 дней после получения проекта | Совет Лежневского городского поселения |
| 12 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки генерального плана | Не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта | комиссия |
| 13 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний | сентябрь 2018г | Комиссия |
| 14 | Доработка проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки (при необходимости) | По мере необходимости | Комиссия |
| 15 | Направление проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) главе Лежневского муниципального района | октябрь 2018г. | комиссия |
| 16 | Направление проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) в Совет Лежневского городского поселения | Не позднее 10 дней с момента получения проекта ген.плана и ПЗЗ | Глава Лежневского муниципального района |
| 17 | Рассмотрение и утверждение на заседании Совета Лежневского городского поселения проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Лежневского городского поселения | Не ранее , чем 3 мес. с момента размещения проекта ГП в ФГИС ТП Октябрь-ноябрь 2018г. | Совет Лежневского городского поселения |
| 18 | Размещение генерального плана и правил землепользования и застройки Лежневского городского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | Не позднее 10 дней с момента утверждения | комиссия |
| 19 | Опубликование генерального плана и правил землепользования и застройки в порядке, предусмотренным для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Лежневского городского поселения |  | комиссия |
| 20 | Направление копии решения об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Лежневского городского поселения, а также текстовых и графических материалов генерального плана и правил землепользования и застройки Лежневского городского поселения на электронном носителе в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Не позднее 14 дней с момента утверждения | Глава Лежневского муниципального района |

Приложение 2

к Постановлению администрации Лежневского муниципального района

от _____________________№________

Порядок

направления в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в  Генеральный  план и в Правила землепользования и застройки Лежневского городского поселения предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный  план и в Правила землепользования и застройки Лежневского городского поселения

1. С момента опубликования Постановления Администрации Лежневского муниципального района о подготовке проекта внесения изменений в  Генеральный  план и в Правила землепользования и застройки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Лежневского городского поселения (далее - Комиссия) предложения в проект Генерального плана и Правил  землепользования и застройки Лежневского городского поселения.

2. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются по почте в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Лежневского муниципального района по адресу: 155120, Ивановская область, Лежневский район, п.Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.11.

Предложения в электронной форме направляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Лежневского муниципального района по электронной почте Е-mail: otdarh@lezhnevo.ru.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Лежневского городского поселения.

4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.  Комиссия не дает письменные ответы на заявления.

Сроки исполнения по основным видам работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки осуществляются в соответствии с планом мероприятий (приложение 1)  по внесению изменений в  Генеральный  план и  Правила землепользования и застройки Лежневского городского поселения.